T muốn sửa lại catalog-cart-orders sử dụng chung 1 database là mysql ( Sửa code nếu cần thiết) - MySQL m tìm cho t phiên bản phù hợp trên AWS và lúc tạo t sẽ tạo phiên bản phù hợp.

Redis vẫn được sử dụng

Đồng bộ cơ chế catalog reindex khi chỉ sử dụng 2 database là redis - mysql

- sửa lại code

Tất cả các môi trường đều sử dụng chung 2 database này.

Region vẫn chọn ap-southeast-1 — Singapore, có ba AZ. Các dải mạng được đề xuất có trong hình ảnh.

Sửa dụng AmazonMq cho rabbit mq - trển khai HA luôn. (Private data subnet, không public endpoint, AMQPS, TCP 5671, bật xác minh chứng chỉ TLS, Chỉ cho phép worker/pod chạy Orders kết nối, truy cập bằng url private).

Tất cả các secret quan trọng trong đồ án được lưu dưới dạng - Secrets Manager → ESO → Kubernetes Secret.

EKS và quyền truy cập:

Phần này là cấu hình đường truy cập API quản trị Kubernetes và quyền của người dùng, tức nơi kubectl, Terraform hoặc Argo CD giao tiếp với cluster. Public API không đồng nghĩa ứng dụng được public ra Internet.

Với giai đoạn dựng lab, t đề xuất bật cả private và public API, nhưng giới hạn public theo IP quản trị.

| Hạng mục | Cấu hình đề xuất |
| --- | --- |
| Tên cluster | retail-lab-eks |
| Region | ap-southeast-1 |
| Phiên bản Kubernetes | Đề xuất 1.36; xác nhận phiên bản add-on tương thích trước khi triển khai |
| Private API | Bật, để node và các công cụ trong VPC truy cập nội bộ |
| Public API | Bật trong giai đoạn dựng lab |
| Public access CIDR | IP public của máy/mạng quản trị, dạng <ADMIN_PUBLIC_IP>/32 |
| Quản lý danh tính | IAM role + EKS Access Entries |
| VPC DNS | Bật DNS support và DNS hostnames |

Theo tài liệu hiện tại, EKS 1.36 còn standard support đến 02/08/2027. Amazon EKS Khi bật cả hai endpoint, kết nối trong VPC có thể sử dụng private API, còn truy cập public bị giới hạn theo CIDR đã khai báo. Amazon EKS

Danh sách quyền nên tách như sau:

| Đối tượng | Quyền đề xuất |
| --- | --- |
| Role quản trị của m | Cluster admin để quản lý toàn bộ cluster |
| Thành viên phát triển | Quyền triển khai trong namespace dev |
| Người chỉ xem | Xem trạng thái và log trong namespace được cấp |
| Role bootstrap hạ tầng | Quyền cần thiết để cài Argo CD và platform ban đầu |
| Argo CD | ServiceAccount/RBAC để quản lý tài nguyên thuộc phạm vi GitOps |
| CI build ứng dụng | Quyền push Docker Hub và cập nhật repo GitOps |

Hiện tại luồng quản trị t sẽ quản lý trục tiếp trên AWS – T cần toàn quyền cho hệ thống. 





3 node group/ management/ dev / prod:
Instance và disk của từng nhóm:

| Node group | Instance đề xuất | Root disk | Min / Desired / Max | Vị trí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Management | m6i.xlarge: 4 vCPU, 16 GiB RAM | 80 GiB gp3 | 1 / 1 / 2 | App subnet AZ-A |
| Dev | m6i.large: 2 vCPU, 8 GiB RAM | 50 GiB gp3 | 1 / 1 / 2 | Ba app subnet |
| Production | m6i.large: 2 vCPU, 8 GiB RAM | 50 GiB gp3 | 1 / 1 / 3 | Ba app subnet |

Management lớn hơn vì gom Argo CD và monitoring. Đây vẫn là worker node; control plane do EKS quản lý.

Requests/limits ban đầu cho từng container ứng dụng:

| Service | Dev request CPU / RAM | Dev limit CPU / RAM | Prod request CPU / RAM | Prod limit CPU / RAM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UI | 200m / 512Mi | 1000m / 1Gi | 250m / 512Mi | 1000m / 1Gi |
| Catalog | 100m / 128Mi | 500m / 256Mi | 100m / 128Mi | 500m / 256Mi |
| Cart | 200m / 512Mi | 1000m / 1Gi | 250m / 512Mi | 1000m / 1Gi |
| Checkout | 100m / 128Mi | 500m / 256Mi | 100m / 256Mi | 500m / 512Mi |
| Orders | 200m / 512Mi | 1000m / 1Gi | 250m / 768Mi | 1000m / 1536Mi |

Replica và autoscaling nên bắt đầu như sau:

| Workload | Dev | Production |
| --- | --- | --- |
| UI | HPA min=1, max=3 | HPA min=1, max=7 |
| Catalog, Cart, Checkout, Orders | Mỗi service một replica | Mỗi service một replica |
| CPU mục tiêu của HPA UI | 70% request | 70% request |

Mốc này giữ đúng ba worker ban đầu, chưa có HA cho từng môi trường. Khi nâng production lên cấu hình chịu lỗi, đặt tối thiểu hai worker, hai replica/service và phân bố pod qua node/AZ.

Cuối cùng, root disk của node và PVC phải tách riêng. T đề xuất Prometheus dùng PVC gp3 30Gi, Loki dùng PVC 10Gi cho dữ liệu cục bộ cần lưu và S3 cho log dài hạn. Management dùng cấu hình chart non-HA ban đầu; các backend managed như MySQL, Redis và RabbitMQ nằm ngoài worker EKS.

S3 key: s3://manhnguyen1131/retail/lab/terraform.tfstate

terraform {

backend "s3" {

bucket       = "manhnguyen1131"

key          = "retail/lab/terraform.tfstate"

region       = "ap-southeast-1"

encrypt      = true

use_lockfile = true

}

}

Repos terraform dùng chung với repos hiện tại: https://github.com/hoi3dkhoiche-byte/DevOps-retails-shop.git

repos githubs:  https://github.com/hoi3dkhoiche-byte/DevOps-retails-shop-gitops.git

| Công việc | Chạy ở đâu? | Quyền sử dụng |
| --- | --- | --- |
| CI ứng dụng đã có | GitHub-hosted runner | Push Docker Hub, cập nhật repo GitOps |
| Terraform hạ tầng | GitHub-hosted runner | IAM role riêng qua GitHub OIDC |
| Bootstrap Argo CD | Máy của m, qua public API giới hạn IP | AWS profile quản trị + quyền quản trị EKS |
| Triển khai platform/ứng dụng | Argo CD trong EKS | Kubernetes ServiceAccount và RBAC |

Pipeline Terraform nên cấu hình như sau:

| Hạng mục | Đề xuất |
| --- | --- |
| Workflow | Một workflow terraform.yml riêng |
| Pull request | Chạy fmt, validate; chưa cấp quyền thay đổi AWS |
| Plan/apply có quyền AWS | Chạy thủ công từ nhánh main; m xem plan trước khi apply |
| IAM role | Tên đề xuất retail-lab-terraform |
| OIDC trust | Chỉ repo source thực tế và nhánh main; audience sts.amazonaws.com |
| Quyền GitHub của job | contents: read, id-token: write |
| Terraform state | s3://manhnguyen1131/retail/lab/terraform.tfstate |

12 — Nối CI sang CD

| Hạng mục | Cấu hình đề xuất |
| --- | --- |
| Nguồn image | Giữ nguyên các repository Docker Hub mà CI đang push |
| Phiên bản triển khai | Dùng repository@sha256:...; tag Git SHA để dễ tra cứu |
| Cập nhật dev | Sau khi CI trên main thành công, workflow tạo PR vào repo GitOps, cập nhật environments/dev/images.yaml |
| Quyền ghi GitOps | Giai đoạn đầu dùng fine-grained PAT, chỉ chọn repo GitOps; quyền Contents: Read/Write, Pull requests: Read/Write; lưu thành secret GITOPS_TOKEN ở repo source |
| Cập nhật prod | Workflow chạy thủ công tạo PR, sao chép đúng bộ digest đang được chấp nhận ở dev sang environments/prod/images.yaml; không build lại |
| Người merge | Chính mày xem thay đổi và merge; không bắt buộc thêm người duyệt thứ hai |
| Argo CD | Dev tự sync sau merge. Prod ban đầu sync thủ công |
| Rollback | Revert thay đổi image trong GitOps về digest trước rồi sync lại |
| Tránh cập nhật chồng | Tuần tự hóa job cập nhật theo môi trường; bỏ qua kết quả build cũ nếu đã có bản mới hơn |

GITHUB_TOKEN mặc định chỉ có quyền trong repo chạy workflow, nên cần credential riêng để ghi sang repo GitOps. Sau này có thể thay PAT bằng GitHub App. GitHub Docs

13 — Ranh giới Terraform và Argo CD

Nên chốt quyền quản lý như sau:

| Thành phần | Bên quản lý |
| --- | --- |
| VPC, subnet, route, NAT, Security Group | Terraform |
| EKS, node group, IAM, EKS Access Entries | Terraform |
| RDS, Redis, MQ nếu dùng; S3, EFS, ACM | Terraform |
| VPC CNI, CoreDNS, kube-proxy, EBS CSI; EFS CSI khi cần | Terraform qua EKS managed add-ons |
| Cài Argo CD và root Application lần đầu | Script bootstrap chạy từ máy mày |
| AWS Load Balancer Controller, Argo Rollouts, ESO, Metrics Server, Cluster Autoscaler | Argo CD |
| Monitoring, Velero, StorageClass, namespace, policy | Argo CD |
| Ứng dụng, Service, Ingress, Rollout, HPA, ExternalSecret, PVC | Argo CD |
| ALB và target group phát sinh từ Ingress | AWS Load Balancer Controller |

AWS cũng khuyến nghị cài EFS CSI bằng EKS add-on; không cài thêm một bản Helm của cùng driver. Amazon EKS

Nếu Terraform đã triển khai Helm release ứng dụng hoặc LB Controller, phải chuyển quyền quản lý có kiểm soát: giữ đúng tên resource và values, bỏ quản lý khỏi Terraform mà không destroy, rồi để Argo CD tiếp quản. Có thể dùng removed block với destroy = false; không đơn giản xóa resource khỏi code rồi apply. HashiCorp Developer

14 — Domain, HTTPS và ALB

| Hạng mục | Cấu hình đề xuất |
| --- | --- |
| Số ALB | Một ALB public dùng chung dev/prod để tiết kiệm cho lab |
| Định tuyến | Hai Ingress cùng group retail-public, tách bằng hostname |
| Hostname | dev.retail.<domain> và retail.<domain> |
| Target | target-type: ip, chuyển tới UI; backend còn lại dùng ClusterIP |
| HTTPS | ACM certificate cùng region ALB, chứa cả hai hostname; xác thực DNS |
| Listener | HTTPS 443; HTTP 80 redirect sang HTTPS |
| Truy cập dev | Thêm điều kiện source-ip cho riêng rule dev, chỉ cho IP public của mày |
| Argo CD/Grafana/preview | ClusterIP và kubectl port-forward ban đầu; chưa cần domain quản trị |

IngressGroup hỗ trợ dùng chung ALB, nhưng cần thống nhất các annotation dùng chung và chỉ cho tài khoản quản trị sửa Ingress trong group. AWS Load Balancer Controller

Nếu chưa có domain, dùng ALB DNS qua HTTP để dựng lab trước, giới hạn IP truy cập; dev và trang quản trị dùng port-forward. Muốn HTTPS với chứng chỉ hợp lệ thì cần domain mày kiểm soát để ACM xác thực. AWS Certificate Manager

15 — UI Blue/Green

Chỉ áp dụng Blue/Green cho UI trước; các service khác giữ Deployment với RollingUpdate.

| Hạng mục | Dev | Prod |
| --- | --- | --- |
| Resource UI | Rollout | Rollout |
| Service phục vụ chính | ui-active | ui-active |
| Service phiên bản mới | ui-preview | ui-preview |
| Ingress | Trỏ ui-active | Trỏ ui-active |
| autoPromotionEnabled | true | false |
| previewReplicaCount | 1 | 1 |
| scaleDownDelaySeconds | 120 | 120 |
| revisionHistoryLimit | 3 | 3 |
| Xem preview | Port-forward ui-preview | Port-forward ui-preview |

Tên Service có thể giống nhau vì nằm trong namespace khác nhau. Prod chỉ chuyển traffic khi phiên bản mới Ready và mày chủ động promote. Nếu chưa chuyển traffic thì abort; nếu đã chuyển thì đưa GitOps về digest ổn định trước đó.

Với ALB IP target, bật --aws-verify-target-group cho Rollouts controller và cấp quyền đọc ELB cần thiết. Tuy vậy, Blue/Green qua ALB vẫn có khả năng gián đoạn lúc cập nhật target group; giữ pod cũ 120 giây không phải bảo đảm tuyệt đối không downtime. Kubernetes Progressive Delivery Controller

HPA phải trỏ tới Rollout, không còn trỏ Deployment. Đồng thời cấu hình Argo CD bỏ qua trường replica do HPA quản lý và phần selector do Rollouts cập nhật, kèm RespectIgnoreDifferences=true. Kubernetes Progressive Delivery Controller

16 — Secret và IAM workload

| Hạng mục | Cấu hình đề xuất |
| --- | --- |
| Nơi lưu credential gốc | AWS Secrets Manager |
| Quy ước tên | /retail/dev/<service>/<backend> và /retail/prod/<service>/<backend> |
| Ví dụ | /retail/dev/orders/mysql, /retail/prod/checkout/redis |
| JSON MySQL | host, port, database, username, password |
| JSON Redis | url nếu ứng dụng cần URL chứa credential; toàn bộ URL phải vào Secret |
| Đồng bộ | ESO, refreshInterval: 5m |
| SecretStore | Một SecretStore trong mỗi namespace ứng dụng |
| IAM cho ESO | Chọn IRSA; role dev chỉ đọc secret dev, role prod chỉ đọc secret prod |
| ServiceAccount ứng dụng | Mỗi service một SA; chỉ cấp IAM nếu service thực sự gọi AWS API |
| Controller | LB Controller, Autoscaler, Loki, Velero có role riêng đúng chức năng |

ESO hỗ trợ xác thực qua ServiceAccount/IRSA; không cần nhét AWS access key vào Kubernetes Secret. External Secrets Operator

Credential đi theo luồng Secrets Manager → ESO → Kubernetes Secret → ứng dụng. Git chỉ chứa tham chiếu và mapping; Terraform không nên nhận password ứng dụng rồi ghi chúng vào state.

Khi đổi credential, đợi ESO cập nhật xong rồi đổi một annotation như secretRevision trong Pod template để tạo lại pod. Với credential truyền bằng biến môi trường, cập nhật Secret không tự cập nhật giá trị trong tiến trình đang chạy.

17 — Cách ly dev/prod

| Hạng mục | Cấu hình đề xuất |
| --- | --- |
| Namespace | retail-dev, retail-prod |
| Node placement | Giữ label/taint management–dev–prod đã bàn |
| Argo CD | AppProject riêng cho dev/prod; giới hạn repo nguồn và namespace đích |
| RBAC | Quyền vận hành dev không có quyền sửa prod; quyền admin của mày dùng khi cần |
| NetworkPolicy | Default deny ingress/egress ở hai namespace ứng dụng |
| Luồng được mở | DNS; ALB → UI; các service gọi nhau theo source; service → đúng backend; monitoring → metrics |
| Dev → prod | Không mở |
| Thực thi policy | Bật NetworkPolicy của Amazon VPC CNI; dùng chế độ standard ban đầu |

NetworkPolicy cần CNI thực thi; tạo YAML policy thôi chưa đủ. Chế độ standard cũng có khoảng thời gian đầu pod khởi tạo trước khi policy được áp dụng. Amazon EKS

Quota khởi đầu đề xuất, có dư cho Blue/Green:

| ResourceQuota | Dev | Prod |
| --- | --- | --- |
| requests.cpu | 3 | 5 |
| requests.memory | 6Gi | 12Gi |
| limits.cpu | 10 | 20 |
| limits.memory | 12Gi | 24Gi |
| pods | 20 | 30 |

LimitRange dự phòng cho container quên khai báo: request 100m / 128Mi, limit 500m / 512Mi. Các service Java vẫn phải có cấu hình riêng đã bàn; quota là trần namespace, không tạo thêm tài nguyên node.

18 — Autoscaling

| Hạng mục | Cấu hình đề xuất |
| --- | --- |
| Metrics cho HPA | Metrics Server |
| HPA API | autoscaling/v2 |
| UI dev | Min 1, max 3, CPU 70% request |
| UI prod | Min 1, max 7, CPU 70% request |
| Scale up | Không có stabilization delay; tăng tối đa 2 pod / 60 giây |
| Scale down | Stabilization 300 giây; giảm tối đa 1 pod / 60 giây |
| Service khác | Giữ 1 replica ban đầu |
| Cluster Autoscaler | Một controller trên management; phiên bản minor khớp Kubernetes |
| Node min/desired/max | Management 1/1/2; dev 1/1/2; prod 1/1/3 |
| Discovery | ASG tag k8s.io/cluster-autoscaler/enabled và k8s.io/cluster-autoscaler/retail-lab-eks |

CPU 70% được tính theo CPU request của pod, không phải 70% CPU cả node. Cluster Autoscaler xử lý thiếu node khi pod không xếp được lịch; phiên bản cần khớp cluster. Kubernetes

Khi bật Autoscaler, Terraform không liên tục ép desired_size về giá trị ban đầu.

Cần tính cả hai phiên bản UI khi promote: max 7 không đồng nghĩa luôn chỉ có tối đa 7 pod UI, vì bản cũ và bản mới có thể cùng tồn tại. Kubernetes Progressive Delivery Controller

19 — Storage

| Thành phần | Cấu hình đề xuất |
| --- | --- |
| Ứng dụng | Giữ stateless; chỉ tạo PVC khi xác định được dữ liệu cần lưu |
| EBS StorageClass | gp3-retain, provisioner ebs.csi.aws.com, encrypted, WaitForFirstConsumer, cho phép mở rộng, reclaim Retain |
| Prometheus PVC | 30Gi, RWO |
| Loki PVC | 10Gi cho dữ liệu làm việc; log lưu S3 |
| Grafana PVC | 5Gi; dashboard/datasource vẫn khai báo trong Git |
| Alertmanager PVC | 2Gi |
| EFS | Chưa bật nếu chưa xác định workload cần thư mục dùng chung |
| Khi bật EFS | Regional, mã hóa, mount TLS, access point riêng cho môi trường/service; quyền thư mục 750, UID/GID khớp ứng dụng |

WaitForFirstConsumer giúp cấp EBS theo vị trí pod; EBS vẫn gắn với AZ. Vì vậy giữ management ở AZ đã chọn khi các PVC monitoring còn nằm tại đó. Retain giữ volume khi xóa PVC nhưng cần tự quản lý việc dọn volume. Kubernetes

Với S3, tách theo mục đích:

| Dữ liệu | Đề xuất |
| --- | --- |
| Terraform state | Giữ s3://manhnguyen1131/retail/lab/terraform.tfstate; bật Versioning, không đặt expiration cho state |
| Loki | Bucket riêng dạng retail-lab-<account-id>-logs |
| Velero | Bucket riêng dạng retail-lab-<account-id>-backup, prefix velero/ |
| Chính sách chung | Block Public Access, mã hóa, quyền IAM theo bucket/prefix |
| Lifecycle | Dọn multipart upload chưa hoàn tất sau 7 ngày; không để S3 tự xóa dữ liệu trước hạn giữ của Loki/Velero |

Các tên bucket mới là đề xuất, cần kiểm tra tên còn khả dụng.

20 — Monitoring và backup

Monitoring khởi đầu:

| Thành phần | Cấu hình đề xuất |
| --- | --- |
| Bộ metrics | Helm chart kube-prometheus-stack: Prometheus, Grafana, Alertmanager |
| Prometheus | Một replica; scrape/evaluation 30s; retention 7 ngày, giới hạn dung lượng 24GB |
| Tài nguyên Prometheus | Request 500m / 2Gi; limit 1000m / 4Gi |
| Loki | Chế độ monolithic, một replica, S3, retention 7 ngày |
| Tài nguyên Loki | Request 250m / 512Mi; limit 1000m / 2Gi |
| Log collector | Grafana Alloy DaemonSet trên các node cần thu log |
| Dashboard | Node/pod, từng service, HPA, rollout, ALB và backend |
| Alert | Pod crash, thiếu replica, PVC gần đầy, rollout lỗi, HTTP 5xx, backup lỗi |
| Truy cập | Grafana qua port-forward ban đầu; alert gửi một kênh email hoặc Telegram của mày |

Giới hạn dung lượng Prometheus thấp hơn dung lượng PVC để còn chỗ cho dữ liệu đang ghi. Loki cần bật retention ở Compactor; chỉ điền số ngày hoặc chỉ đặt lifecycle S3 là chưa đủ. Prometheus

Backup nên chia theo nơi dữ liệu thực sự nằm:

| Dữ liệu | Cách backup | Lịch / giữ lại |
| --- | --- | --- |
| Cấu hình ứng dụng/platform | GitOps | Theo lịch sử Git |
| Kubernetes resource cần khôi phục | Velero → S3; Secret ứng dụng tái tạo qua ESO | Hằng ngày, giữ 14 ngày |
| MySQL trên RDS | Automated backup và PITR | Giữ 7 ngày |
| Redis trên ElastiCache nếu cần giữ dữ liệu Checkout | Automated snapshot | Hằng ngày, giữ 7 ngày |
| EFS nếu có dữ liệu | AWS Backup | Hằng ngày, giữ 7 ngày |
| Metrics/log | Giữ theo retention; lab chưa cần thêm một hệ thống backup riêng | 7 ngày |

RDS PITR có thể khôi phục tới thời điểm trong cửa sổ retention. Velero không tự backup database bên ngoài Kubernetes; EFS cũng không dùng snapshot EBS — cần AWS Backup hoặc cơ chế file backup riêng. Amazon Relational Database Service

Đặt mục tiêu ban đầu: MySQL RPO 15 phút, RTO 2 giờ; dữ liệu backup hằng ngày RPO 24 giờ. Đây là mục tiêu thiết kế, chưa phải khả năng khôi phục đã xác nhận.

Phiên bản chart/controller cần khóa bằng số cụ thể lúc triển khai, sau khi đối chiếu phiên bản EKS và chart hiện có trong repo; không dùng latest hoặc tự động nâng version ngoài PR.